Приложение

к решению

Верхнедвинского

районного исполнительного комитета

19.05.2023 № 567

(в редакции решения Верхнедвинского

районного исполнительного комитета

30.05.2024 № 668)

Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда г. Верхнедвинска и Верхнедвинского района на 2024-2028 годы

| № п/п | Адрес жилого дома |  | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, д. 66 |  | 1978 | 3 | панели | 1264 |  | 2024 | Ремонт сетей, кровли |
| 2 | г. Верхнедвинск, ул. Ленинская, д. 27 |  | 1988 | 2 | кирпич | 674 |  | 2024 | Ремонт сетей, кровли |
| 3 | Верхнедвинский район, аг. Волынцы, ул. Мелиораторов, д. 3 |  | 1987 | 2 | кирпич | 853 |  | 2024 | Ремонт сетей, кровли |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2791 |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Верхнедвинский район, аг. Волынцы, ул. Мелиораторов, д. 2 |  | 1978 | 2 | кирпич | 1385 |  | 2025 | Ремонт сетей, кровли |
| 5 | Верхнедвинский район, аг. Волынцы, ул. Мелиораторов, д. 5 |  | 1972 | 2 | кирпич | 353 |  | 2025 | Ремонт сетей, кровли |
| 6 | Верхнедвинский район, аг. Бигосово, пер. Заводской, д. 4 |  | 1962 | 2 | кирпич | 597 |  | 2025 | Ремонт сетей, кровли |
| 7 | Верхнедвинский район, аг. Бигосово, пер. Заводской, д. 3 |  | 1962 | 2 | кирпич | 600 |  | 2025 | Ремонт сетей, кровли |
| 8 | Верхнедвинский район, г.п. Освея, ул. Заводская, д. 1 |  | 1975 | 3 | кирпич | 1361 |  | 2025 | Ремонт сетей, кровли |
| 9 | г. Верхнедвинск, ул. Кобзуна, д. 4а |  | 1991 | 3 | панели | 1284 |  | 2025 | Ремонт сетей, кровли |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5580 |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Верхнедвинский район, аг. Волынцы, ул. Мелиораторов, д. 4 |  | 1981 | 3 | кирпич | 1525 |  | 2026 | Ремонт сетей, кровли |
| 11 | Верхнедвинский район, аг. Шайтерово, ул. Центральная, д. 17 |  | 1985 | 2 | панели | 252 |  | 2026 | Ремонт сетей, кровли |
| 12 | г. Верхнедвинск, ул. К.Маркса, д. 89а |  | 2000 | 2 | панели | 340 |  | 2026 | Ремонт сетей, кровли |
| 13 | Верхнедвинский район, аг. Волынцы, ул. Черемушки, д. 41 |  | 1979 | 3 | кирпич | 1525 |  | 2026 | Ремонт сетей, кровли |
| 14 | Верхнедвинский район, д. Боровка, ул. Лесная, д. 30 |  |  | 2 | кирпич | 710 |  | 2026 | Ремонт сетей, кровли |
| 15 | г. Верхнедвинск, ул. Кобзуна, д. 4 |  | 1982 | 5 | кирпич | 1097 |  | 2026 | Ремонт сетей, кровли |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5459 |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, д. 68 |  | 1988 | 4 | панели | 1707 |  | 2027 | Ремонт сетей, кровли |
| 17 | г. Верхнедвинск, ул. Кобзуна, д. 10а |  | 1978 | 3 | кирпич | 995 |  | 2027 | Ремонт сетей, кровли |
| 18 | г. Верхнедвинск, ул. Советская, д. 158 |  | 1972 | 5 | панели | 2140,93 |  | 2028 | Ремонт сетей, кровли |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4842,93 |  |  |  |
|  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Верхнедвинск, ул. Черского, д. 9 |  | 1982 | 5 | кирпич | 2251 |  | 2028 | Ремонт сетей, кровли |
| 20 | г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, д. 60 |  | 1993 | 4 | панели | 1702 |  | 2028 | Ремонт сетей, кровли |
| 21 | Верхнедвинский район, д. Боровка, ул. Лесная, д. 19 |  |  | 3 | панели | 1056 |  | 2028 | Ремонт сетей, кровли |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5009 |  |  |  |