28 декабря 2023 г. № 1541

23 декабря

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Верхнедвинского районного

исполнительного комитета

24.01.2024 № 94

№ 93

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Верхнедвинского района на 2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2024 г., руб. | План финансирования 2024 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. | стоимость работ на 2024 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 66 по ул. Первомайской в г. Верхнедвинск | 1264 | 1264 | март 2024 | май 2024 | 780342,00 | 650818,00 | 9414,00 | 641404,00 |  | 444303,00 | 197101,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Ленинской в г. Верхнедвинск (2-й пусковой комплекс) | 674 | 674 | май 2024 | июнь 2024 | 465166,00 | 443015,00 |  | 443015,00 |  | 343015,00 | 100000,00 |
|  | Итого по разделу 1 | 1938 | 1938 |  |  | 1245508,00 | 1093833,00 | 9414,00 | 1084419,00 | 0,00 | 787318,00 | 297101,00 |
| Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Ленинской в г. Верхнедвинск (1-й пусковой комплекс) | 674 |  | июнь 2023 | сентябрь 2023 | 322751,00 | 320593,43 | 312437,00 | 8156,43 |  |  | 8156,43 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района | 853 |  | декабрь 2024 | Февраль 2025 | 756543,00 | 720518,00 |  | 111077,00 |  | 70000,00 | 41077,00 |
|  | Итого по разделу 2 | 1527 |  |  |  | 1079294,00 | 1041111,43 | 312437,00 | 119233,43 |  | 70000,00 | 49233,43 |
| Раздел III. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| Раздел IV. Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Заводская в г.п. Освея Верхнедвинского района | 1361 |  | март 2024 | июнь 2024 | 33500,00 | 33000,00 |  | 33000,00 |  |  | 33000,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района | 1525 |  | июль 2024 | ноябрь 2024 | 35500,00 | 35000,00 |  | 35000,00 |  |  | 35000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 4А по ул. Кобзуна в г. Верхнедвинске | 1290 |  | июль 2024 | ноябрь 2024 | 27500,00 | 27000,00 |  | 27000,00 |  |  | 27000,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Центральная в аг. Шайтерово Верхнедвинского района | 260 |  | декабрь 2024 | март 2025 | 17500,00 | 17000,00 |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  | Итого по разделу 4 | 4436 |  |  |  | 114000,00 | 112000,00 |  | 95010,00 |  |  | 95010,00 |
| Раздел V. Затраты заказчика |
| 1 | Оплата выдачи всех видов ТУ; услуг МЧС; СЭС; ЭФИ, ТН, АН, Госстройнадзора, мониторинг (РУП «Республиканский НТЦ по ценообразованию в строительстве»), опломбировка счётчиков (вода, тепло, свет) |  |  |  |  | 59538,34 | 59538,34 |  | 59538,34 |  | 42682,00 | 16856,34 |
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 59538,34 | 59538,34 |  | 59538,34 |  | 42682,00 | 16856,34 |
|  | ВСЕГО: |  | 1938 |  |  | 2498340,34 | 2306482,77 | 321851,00 | 1358200,77 |  | 900000,00 | 458200,77 |